Raport bieżący nr	6	/	2016

Data sporządzenia:	2016-01-23

Temat

Decyzja Ministerstwa Rozwoju ws prawie przedłużenia terminu realizacji inwestycji w Mielcu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 stycznia 2016 r. do Spółki wpłynęło pismo z dnia 14 stycznia 2016 roku zawierające stanowisko Ministerstwa Rozwoju w zakresie wniosków złożonych przez Emitenta w dniu 30 grudnia 2015 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: "PARP") o wydłużenie okresu realizacji zakresu rzeczowego i finansowego projektu do dnia 15.04.2016 r. wraz z wynikającą z tego zmianą terminu osiągnięcia skwantyfikowanych wskaźników realizacji w związku z realizacją przez Emitenta trzech projektów w ramach działania 4.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 , tj.:

• UDA-POIG.04.04.00-18-024/13-00 z 30.06.2014 r. – Albumina dożylna nowej generacji oparta o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów

• UDA-POIG.04.04.00-18-011/13-00 z 05.11.2013 r. – Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG

• UDA-POIG.04.04.00-18-012/13-00 z 05.11.2013 r. – Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebranda (o złożeniu wniosków Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.)

Ministerstwo Rozwoju (które było decydentem w tym zakresie) wyraziło zgodę na wydłużenie realizacji rzeczowej do dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz na uruchomienie produkcji w fabryce w Mielcu do dnia 31 marca 2017 r.

Ministerstwo wskazało jednocześnie, że dla ww. projektów wydłużony został wyłącznie okres realizacji i uruchomienia produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego okresu kwalifikowalności kosztów, z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego w tym zakresie (art. 56 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999).

Emitent jest w trakcie przygotowywania z PARP stosownych aneksów do umów na realizacje ww. projektów.

2016-01-23	Waldemar Sierocki	Prezes Zarządu